Numer sprawy:  MOSTiR. 271. 5. 2011					Załącznik nr 8 do SIWZ

/PROJEKT/

UMOWA  Nr  ....../2011/RB

zawarta  w  dniu ......... 2011r. w  Międzychodzie

pomiędzy:

MIĘDZYCHODZKI OŚRODEK SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI Spółka z o.o.

ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód

NIP: 595-146-16-19	Regon: 3016422719

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym  przez:

1.  PREZESA ZARZĄDU				-		dr inż. Bartosza MELCERA

a

..............................................................................................

...........................................................................

NIP ........................    Regon ......................

Zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1. ..........................				-		.................................................

Stosownie do dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawa zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego wyboru oferty WYKONAWCY, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

##### Przedmiotem niniejszej Umowy jest zobowiązanie się WYKONAWCY do wykonania robót budowlanych tj. przebudowy dachu hali sportowej przy ulicy Langowicza w Międzychodzie  –zwanych dalej w umowie przedmiotem zamówienia – zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną oraz na warunkach określonych w siwz do przedmiotowego postępowania przetargowego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. projekt budowlany określa załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, będący jej integralną częścią.

- Strony ustalają, że WYKONAWCA wykona przedmiot umowy zgodnie z przedmiarami robót i projektem budowlanym oraz  specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i normami.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o  dokumentację    projektową, zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami i przepisami, przy użyciu sił własnych oraz Podwykonawców.*(w przypadku wykazania Podwykonawców)

- Wykonawca oświadcza, że następujący zakres robót wykonywał będzie za pomocą Podwykonawców :

- ..................................roboty w zakresie..............................na łączną wartość..................,

(nazwa  i  adres  podwykonawcy)

- ..................................roboty w zakresie..............................na łączną wartość...................,

(nazwa  i  adres  podwykonawcy)

- ..................................roboty w zakresie..............................na łączną wartość...................,

(nazwa  i  adres  podwykonawcy).

Nie dotyczy w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia samodzielnie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawców, którym powierzył wykonanie robót objętych umową.

- Wykonawca oświadcza, że pozostały zakres robót objętych umową wykona osobiście.

- Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem robót przez Podwykonawców, o których mowa w ust.2, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umów z Podwykonawcami i dokumentu potwierdzającego wykonanie art. 647¹ § 2 Kodeksu cywilnego oraz do:

*  zawarcia z Podwykonawcami umów przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy i doręczenia Zamawiającemu zawiadomienia o przelewie wraz z umową przelewu wierzytelności. W umowie przelewu wierzytelności  należy zamieścić postanowienie o zakazie zawierania przez Podwykonawcę dalszych umów przelewu wierzytelności,

* doręczenia Zamawiającemu gwarancji zapłaty za zakres robót wykonywanych przez         Podwykonawców z okresem ważności dłuższym o minimum 30 dni od ustalonej w umowie daty ostatniej płatności.

(* wybrać jedną z form).

- W przypadku gdy Wykonawca nie spełni obowiązku określonego w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do wysokości wynagrodzenia  przysługującego poszczególnym Podwykonawcom.

- W przypadku, gdy nie zostanie zrealizowany ust. 6 i ust. 7 i Zamawiający zapłaci któremukolwiek

Podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty, to Zamawiającemu przysługuje roszczenie zwrotne do Wykonawcy. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zwrotu całej zapłaconej Podwykonawcy kwoty wynagrodzenia, a Wykonawca zobowiązuje się zwrócić żądaną kwotę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

- Ewentualna  zmiana Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod  rygorem nieważności takiej zmiany. Do nowego Podwykonawcy mają zastosowanie      postanowienia ust. 3 - ust. 8

§ 2 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY, WARUNKI PŁATNOŚCI

1. 	Wartość umowy ustala się na kwotę ........................... zł netto plus należny podatek VAT tj. ........................... zł brutto (słownie: ..................................................... /100), która stanowi sumę  określoną w formularzu ofertowym z dnia ............................ – załącznik nr 1 oraz w kosztorysie ofertowym – załącznik nr 2.

- Cena jednostkowa przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1, obejmuje jego: wartość,  wszystkie określone prawem podatki, opłaty oraz inne koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty materiałów, koszty transportu, utylizacji, montażu, itp.

- ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty WYKONAWCY za wykonany przedmiot umowy na podstawie faktury. Zapłata nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY podanym na fakturze. Wystawienie faktury przez WYKONAWCĘ nastąpi dopiero po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.

- WYKONAWCA nie ma prawa do cesji wierzytelności, związanych z realizacją niniejszej Umowy, na rzecz osób trzecich bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

§ 3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- WYKONAWCA zrealizuje przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 pkt1, w terminie do 30.04.2012r.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień: .........................

- Zamawiający przekaże protokolarnie WYKONAWCY teren pod wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia w terminie ...............

§ 4 HARMONOGRAM

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować Harmonogram prac i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oraz zobowiązany jest prowadzić prace zgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem prac.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty dezaktualizacji obowiązującego Harmonogramu prac lub daty otrzymania wezwania od Zamawiającego.

- Harmonogram zaakceptowany przez Zamawiającego stanowi integralną część umowy – załącznik nr 3.

§ 5 PRZEDSTAWICIELE STRON

- Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO na terenie wykonywanych robót jest:

.........................................................................................................................................

- Przedstawicielem WYKONAWCY na terenie wykonywanych robót jest:

..........................................................................................................................................

§  6 GWARANCJA, REKOJMIA

- DOSTAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na przedmiot umowy na okres ............ miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Okres rękojmi za wady wynosi 1 rok licząc od daty odbioru końcowego bez wad/usterek.

- WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady obejmuje wady wykonanych robót jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

- Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości część rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości biegnie na nie na nowo od chwili przekazania ich Zamawiającemu.

§ 7 KARY UMOWNE

- Strony Umowy postanawiają, że obowiązującą je formą naprawienia szkody stanowią kary umowne.

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

  - w razie odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO wskutek okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA – w wysokości 10% ogólnej wartości zamówienia brutto – przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1.

  - Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ogólnej wartości zamówienia brutto – przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie umownego terminu wykonania określonego w § 3 ust. 1.

  - Za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi, w wysokości 0,2 % ogólnej wartości zamówienia brutto – przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z należności wykonawcy za wykonany przedmiot umowy.

§ 8 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ..... % ceny całkowitej podanej w umowie (wynagrodzenia brutto po z zaokrągleniu do pełnych złotych), tj. ________ zł (słownie: ______________________), w formie ________ jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Część wniesionego zabezpieczenia (ok. 30%) należytego wykonania umowy tj. kwota .................. zostanie pozostawiona po odbiorze końcowym na okres rękojmi jako pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona Wykonawcy na podstawie protokółu odbioru przedmiotu umowy po okresie rękojmi.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma formę inną niż w pieniądzu winno być ważne o 30 dni dłużej niż przewidywany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, zaś w stosunku do części tego zabezpieczenia wskazanej w ust. 2, okres ważności winien być dłuższy o 30 dni niż okres na jaki udzielono gwarancji jakości i rękojmi.

- W przypadku zmiany zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi na inną formę niż w pieniądzu, zabezpieczenie to musi umożliwiać Zamawiającemu uzyskanie od wystawcy świadczenia pieniężnego w sposób bezwarunkowy, nieodwołalny i na pierwsze żądanie.

- W przypadku określonym w ust. 3 powyżej i przesunięcia terminu Odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany na 21 dni przed upływem terminu ważności złożonego zabezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu stosowny aneks przedłużający jego ważność do dnia przewidywanego Odbioru końcowego plus 30 dni, analogiczny obowiązek dotyczy części przeznaczonej na zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji, o której mowa w ust. 2 powyżej. W przypadku kolejnego przesunięcia terminu Odbioru końcowego, postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio. Brak przedłożenia stosownego aneksu oznacza nienależyte wykonanie niniejszej umowy upoważniające Zamawiającego do domagania się zapłaty od wystawcy zabezpieczenia i traktowania uzyskanej kwoty pieniężnej jako zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach i w terminach określonych w art. 151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 9 ODBIÓR ROBÓT

- Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.

- Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy z równoczesnym powiadomieniem pisemnym na trzy dni robocze przed terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru.

- Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Strony postanawiają, że przedmiotem Odbioru końcowego będzie bezusterkowo wykonany przedmiot umowy.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, składającą się z dokumentów przewidzianych prawem i wymaganych przez Zamawiającego, a także:

  - oświadczenie Kierownika budowy:

- zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa,

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- karty gwarancji jakości robót na przedmiot umowy, karty gwarancyjne producentów urządzeń oraz instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i systemów zamontowanych w budynku,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku i eksploatacji urządzeń zamontowanych w ramach realizowanego  przedmiotu umowy.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że zgłoszony do odbioru przedmiot umowy został wykonany i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentów o których mowa w ust.5, wyznaczy datę rozpoczęcia Odbioru końcowego.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany tj. roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentów, o których mowa w ust. 5, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do dokonania Odbioru końcowego.

- Zamawiający rozpocznie procedurę odbiorową najpóźniej w terminie 14 dni od spełnienia wymagań określonych w poprzedzających ust. 5 i 6.

- Strony postanawiają, że z czynności Odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, jeżeli Zamawiający uzna, że pomimo ich stwierdzenia warunkowy Odbiór końcowy jest możliwy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

Usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy przyjęta zostanie data zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego, pod warunkiem podpisania bezusterkowego protokołu Odbioru końcowego.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie, usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, poprzez potracenie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zamawiający zwoła, przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi, komisję odbioru dla ustalenia możliwości dokonania Odbioru ostatecznego.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Odbiór ostateczny nastąpi jeżeli nie zostaną stwierdzone żadne nie usunięte wady i usterki przedmiotu umowy. W przypadku ich stwierdzenia, procedura Odbioru ostatecznego ulega zawieszeniu, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie uzgodnionym przez strony na piśmie - okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi ulega przedłużeniu do momentu Odbioru ostatecznego.

- Jeżeli w toku czynności komisji Odbioru końcowego lub Odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania wadliwych elementów po raz drugi.

§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    - Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

  - gdy zostanie zgłoszony wniosek o upadłość WYKONAWCY lub rozwiązanie firmy,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

  - gdy WYKONAWCA z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni,

  - gdy WYKONAWCA bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO,

  - gdy WYKONAWCA wykonuje roboty niezgodnie z umową,

  - w przypadkach określonych w art. 145  Prawa Zamówień Publicznych

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

- W razie odstąpienia ZAMAWIAJĄCEGO od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru wykonywanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

  - przejęcia terenu robót

- W przypadku odstąpienia ZAMAWIAJĄCEGO od umowy WYKONAWCA robót zobowiązany jest do:

  - sporządzenia przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO protokołu inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,

  - zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

  - wezwania ZAMAWIAJĄCEGO do odbioru robót.

§ 11 ZMIANY UMOWY

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

      - Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem  podawanych warunków ich wprowadzenia.

  - Zmiana Czasu na Ukończenie Robót:

1.1.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

a) 	klęski żywiołowe;

b) 	warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

1.1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

a)	 niewypały i niewybuchy;

b) 	 wykopaliska archeologiczne;

c) 	 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

1.1.3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

1.1.4. zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

1.1.5. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w treści niniejszej umowy  termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

  - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

    - zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót.

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

- konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.2. możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zmiana wynagrodzenia (ceny umowy) jest możliwa na zasadach określonych w warunkach umowy.

  - Zmiany osobowe

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy

Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ , a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Inspektora nadzoru i Zamawiającego na zaproponowaną osobę.

  - Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

- Wykonawca może żądać podwyższenia wynagrodzenia jedynie wtedy, gdy wykonawca pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana obowiązującej stawki VAT;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,

- zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego,

- gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

- W innych sytuacjach, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili podpisania umowy, a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego lub leży w interesie publicznym.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszej umowie możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

- W przypadku pkt. 1.4. zmiana stawki VAT dotyczyć będzie Ceny Umowy, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Niezależnie od ustalonych kar umownych, Strony zastrzegają sobie, w przypadku powstania szkody, dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach określonych w k.c.

- Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa tj. powołanej na wstępie ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 powyżej, pisma wysłane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W przypadku zaistnienia sporu strony właściwy do jej rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody obu stron.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy.

##### WYKONAWCA				 			       ZAMAWIAJĄCY